上海市通信建设项目招投标工作流程图

招标人                   招投标管理办公室                 招标办主任

项目登记

招标登记

符合条件接受招标登记、确定招标方式、发放一表式

重大工程、特殊工程、自行招标的调查审批，

信访、投诉（由工作人员受理）的调查批示

处罚

公开招标：信息发布及报名（5个工作日），邀请招标（邀请投标人）

公开招标信息应在指定媒体发 布

资格预审文件审核备案

选定投标人

（资格预审）

发招标文件

（开标前20天完成）

审核备案并附电脑光盘资料

组织现场踏勘和答疑、补充招标文件（开标前15天完成）

备 案

组织评标委员会（开标前72小时从专家库抽取）

备 案

组织开标、评标

监 管

审核备案，

5个工作日内答复

定标、招标全过程的完整资料用A4纸装订成册，

15天内

审核备案、登记

发中标通知书

签订合同，30天内

开工